## Slide 1
AAAI 2027 投稿 · 面向多方对话记忆的强化学习
SpeakerMem-R1
研究进度汇报
首个面向多方对话（3+ 人 / 群聊）记忆管理的强化学习框架
A
B
C
5 层 Speaker-Indexed Memory
汇报人
（学生）
日期
2026-06-02
目标会议
AAAI 2027 · 蒙特利尔

## Slide 2
一页摘要 · 给导师快速过目
纸面准备已完成，实验是唯一硬缺口
已完成 · 纸面准备
系统性文献调研 35 篇 · 方法设计 · 7 章论文草稿 · 6 个代码模块（dry-run / mock 测试通过）
已确认 · 零篇先例的研究空白
「多方 + 说话人锚定 + RL 训练」三者交集，截至 2026/6/2 无人涉足（4 轮检索验证）
唯一硬缺口 · 实验零开工
真实实验一项都还没跑（无训练数据、无算力投入）—— 论文里所有实验数字都是占位符
最需导师指点的 3 件事
1
时间线决策
冲刺 AAAI 2027（约 7 周，风险高）还是放更晚会议做扎实？
2
算力与经费
约 4×A100 / ~$1,100 训练 + ~$50–100 数据 API，是否可行？
3
数据策略
三个 benchmark 都无训练集，须全合成 —— 质量能否撑 RL？
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
2 / 29

## Slide 3
研究定位与意义 · Significance
群聊 AI 的刚需，且现有系统集体失败
一句话定位：SpeakerMem-R1 是首个用于多方对话（3+ 人）记忆管理的强化学习框架。
真实场景大量存在
企业群聊
Slack / 飞书 / Teams
数十人共享频道
在线教育
一师多生
跟踪学生理解
会诊 / 剧本杀
多来源信息
须区分说话人
硬数据：现有系统几乎「没有记忆」
0.12–0.18
SocialMemBench
最好的开源记忆系统（Mem0 / LangMem / Graphiti / Cognee）在多方社交场景的准确率
46%
GroupMemBench
最强系统上限；连朴素 BM25 都能追平 —— 瓶颈是结构性缺陷，非模型不聪明
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
3 / 29

## Slide 4
研究空白 · Gap（4 轮检索验证）
多方 × RL 记忆 = 零篇先例
现有 RL 记忆方法
全是 dyadic（一对一 user–assistant）
现有多方对话记忆工作
全是 training-free / 仅做评测
交集=0
三个「说话人盲区」结构性缺陷 —— 不是调参能解决的
1
Action space 缺 speaker_id
把多方发言强行合并成「user」，存储时就丢失了「这是谁的信息」。
2
Reward 的 speaker 盲区
Levenshtein 只比对整体记忆：Alice 的事存到 Bob 名下，内容对、归属错，仍得高分。
3
Credit assignment 盲区
不同 rollout 面对的说话人分布不同，奖励本质不可比 —— LoGo 也无法保证公平。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
4 / 29

## Slide 5
文献调研 · 共 35 篇，均 10KB+ 中文详解
锁定 3 个对比锚点，确认零篇空白
35
篇 · 覆盖 5 大主题
RL 记忆方法 + 竞品
多方对话记忆系统
Benchmark 数据集
长程信用分配
安全 / 隐私视角
★ 三大贡献分别「扩展」自这三篇 2026 最新 dyadic 工作 —— 差异清晰、可对比
DeltaMem
2026.04
Memory-based Levenshtein 稠密过程奖励
① SpeakerLevenshtein
Memory-R2
2026.05
LoGo-GRPO 恢复公平比较 + 渐进课程
② SC-LoGo-GRPO
CoMAM
2026.03
joint 端到端多 agent RL，自适应 credit
joint training 思路
关键结论：三个竞品均无公开代码 → baseline 须自复现，但 reviewer 也更难质疑。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
5 / 29

## Slide 6
Related Work 展开 ① · Dyadic RL 记忆
RL 记忆方法谱系：一年快速演进，但全在 dyadic
方法 | 时间 | 核心技术 | 关键结果
Memory-R1 | 2025.08 | 首个 RL 记忆 · 双 agent（Manager+Answer）+ Memory Distillation | 152 条训练，LoCoMo F1 +48%
AgeMem | 2026.01 | step-wise GRPO · 6 类工具动作统一 LTM/STM | 5 benchmark +4.8–8.6%
Mem-α | 2026.01 | core / episodic / semantic 三组件架构 | 30k 训练泛化到 400k+ token
MEM1 / MemSearcher | 2025 | masked trajectory · multi-context GRPO | 3B 模型超过 7B baseline
Mem-T | 2026.01 | Memory Operation Tree（MoT-GRPO）+ hindsight credit | 比 Mem0 / A-MEM +14.9%
DeltaMem ★ | 2026.04 | Memory-based Levenshtein 稠密过程奖励 | R = 0.1 fmt + 0.1 ret + 0.8 state
Memory-R2 ★ | 2026.05 | LoGo-GRPO（local rerollout）+ 渐进课程 8→32 | 修复信用分配不公
CoMAM ★ | 2026.03 | joint 端到端 RL + rank-consistency 自适应 credit | PersonaMem +8.5–16.7%
全部 dyadic（两人对话） —— 无一考虑说话人归属与受众适配。 ★ = 我们三大贡献的直接前身（另有 MemBuilder 归因稠密奖励、R²-Mem F1 +22.6% 同属 dyadic）。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
6 / 29
Notes: 解决了什么问题？什么动机。什么缺陷而去做的。；还有什么不足。
解决什么问题， 有哪些指标，有哪些sota方法，有什么不足。

## Slide 7
Related Work 展开 · 通用记忆系统全景
从「基线三件套」到 2026 新秀 —— 全是单用户 / dyadic
① 经典三件套 · training-free 基线
Mem0
LLM 驱动 CRUD（ADD/UPDATE/DELETE）· production 标准
A-MEM
原子记忆 + 动态链接（无预定义 schema）
MemoryBank
艾宾浩斯遗忘曲线（强度衰减）
② 2025–26 新秀（更强，但仍单用户）
MemoryOS
EMNLP'25
OS 式短/中/长期分层；LoCoMo F1 +49%
MemGAS
ICLR'26
多粒度关联 + GMM 聚类 + 熵路由检索
LightMem
ICLR'26
在线/离线分离 + 压缩；token 降至 1/117
GAM
RL · 读侧
Memorizer + Researcher 双 LLM · JIT 检索
全部 single-user / dyadic —— 连 2026 最新系统都不绑定说话人。这是 DeferMem 等论文的标准对照集（我们须覆盖）；而多方场景下 BM25 即可追平它们 → 正是我们 speaker-grounded 的缺口。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
7 / 29

## Slide 8
Related Work 展开 ② · 多方系统 & 信用分配
多方记忆系统：要么 training-free，要么只做生成
多方对话记忆系统（无一可学习记忆读写）
Collaborative Mem
共享/私有记忆 + bipartite 访问控制 + provenance
局限：写入是固定规则，不可学习
G-Memory
三层图记忆（insight/query/interaction），+20.89%
局限：training-free；面向 AI-agent 非人类群聊
SHARE / MOOM
从电影剧本构造含共享记忆的多说话人数据集
局限：数据构造可借鉴，非方法
SA-LLM
说话人感知对比学习
局限：针对对话生成，非记忆管理
MuPaS
role-masked SFT 训练多方对话模型
局限：我们直接借用 role-mask 做 Stage 1
长程信用分配工具箱
GRPO
group-relative 优势；长程难分关键步
HiPER
分层 RL + HAE；ALFWorld 97.4%
HCAPO
LLM 作 post-hoc critic 做 hindsight 归因
均在单一用户视角。多方需在 操作 × 说话人 双维度精化信用分配 —— 正是 SC-LoGo 的切入点。
交集仍空白：多方 + 说话人锚定 + RL 记忆管理 = 零篇先例。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
8 / 29

## Slide 9
数据集调研 · 主战场全部 2026 年新出
三个多方 benchmark 都没有训练集
多方 Benchmark | 时间 | 规模 / 特点 | 关键基准数字
GroupMemBench | 2026.05 | 图驱动合成多方对话 | 最强系统仅 46%；BM25 追平神经系统
EverMemBench | 2026.02 | 每实例 1M+ token，2,400 QA | Oracle 多跳归因仅 ~26%
SocialMemBench | 2026.05 | 430 personas / 1,031 QA / 348 sessions | 开源框架 0.12–0.18；目标超 0.35
dyadic 对照（证明 N=1 时方法不退化）： LOCOMO · LongMemEval · PersonaMem-v2
关键发现：训练数据必须完全合成
三者均为纯评测集，即便有对话也只有 QA pairs、没有 memory 操作序列标注（每 turn 该 WRITE / UPDATE / DELETE 哪条）。已设计图驱动合成 pipeline（GroupMemBench graph-grounded + Memory-R1 的 152 条拐点思路），目标先合成 200 条（50×4 场景）。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
9 / 29

## Slide 10
方法展开 · 问题形式化
多方记忆的 3 个新挑战 + 说话人归属动作空间
形式化：对话 C = {(s_t, u_t)}，K 个说话人；查询 q =（提问者 s_ask, 目标 s_target, 问题文本）。Agent 维护说话人索引记忆 M 并检索作答。
① 说话人归属
每条事实须带来源：f =（content, s_owner）。多说话人讨论同一实体时，归属模糊。
② 受众适配
作答需考虑提问者 s_ask 的视角、其与 s_target 的关系、以及访问权限。
③ 跨说话人隐私
s_i 拥有的信息可能不应被 s_j 访问 → 记忆须具备显式访问控制。
说话人归属动作空间（扩展自 AgeMem，强制说话人元数据）
A = { WRITE(c, s, A, l) · UPDATE(e, c) · DELETE(e) · SUMMARY(E, l) · PROMOTE(e) · SUPPRESS(e, λ) · READ(s, s′) · NOOP }
关键区别：每个 WRITE 强制带 speaker owner s + 受众集合 A —— dyadic 动作空间（Memory-R1 / DeltaMem）没有这层条件化，下游奖励函数也就无从谈起。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
10 / 29

## Slide 11
方法展开 · 系统数据流
对话 → 记忆 → 检索 → 回答：精准区分『谁说了什么』
核心能力：在多角色（3+ 人）对话中精准区分『谁说了什么』—— 把不同说话人的事实 / 观点 / 答案分得清清楚楚，回答时准确归属到正确的人、时间、语境。受众适配与隐私只是其中一项子能力。
A_mem 写记忆
输入 新发言 u_t + 记忆摘要
输出 记忆动作 WRITE/UPDATE…
M 记忆 · 5 层
按说话人分桶存储
per-speaker×3 + group×2
A_ret 检索
输入 查询 q + 可访问记忆
输出 相关片段 context
A_ans 回答
输入 q + context
输出 答案 a
一个模型扮三个角色（A_mem / A_ret / A_ans 共享 backbone）；A_mem 逐轮在线写入，A_ret / A_ans 在查询 q 到来时运行。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
11 / 29

## Slide 12
核心能力示例 1 / 6 · 单流混淆
多人同主题，归属不能混
场景：企业项目群（Slack / Teams / 飞书）· 团队分工
A
Alice：模型训练我来负责
B
Bob：数据清洗交给我
C
Carol：我盯评测和指标
D
Dave：前端和 demo 归我
Q 谁负责评测？ → Carol
Q Bob 做什么？ → 数据清洗
难点 · 现有系统为何失败
现有系统把多人发言压成一条「user」记忆，分工糊成一团 —— 问「谁做评测」只能猜或张冠李戴。GroupMemBench 上这类归属错误占比最高。
SpeakerMem-R1 怎么解
动作空间强制 speaker_id + per_speaker_core 分层存 + SpeakerLevenshtein 按说话人分桶奖励 —— 每条事实硬锚定到人。
适用领域： 企业协作 · 会议纪要 · 项目管理 · 多 agent 协作
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
12 / 29

## Slide 13
核心能力示例 2 / 6 · 跨说话人引用
记住「谁说的」和「说的是谁」
场景：客服 / CRM、合规审计、法律取证（provenance 是硬需求）
A
Alice：Bob 上次提过，他想从测试转去做开发
D
Dave：哦？他不是一直做测试吗
Q Bob 想转岗吗？ → 是（Alice 转述）
Q 这条谁说的？ → 来源 = Alice
难点 · 现有系统为何失败
信息主体是 Bob、来源是 Alice。现有系统要么把它记成 Alice 的事，要么丢掉来源 —— 合规 / 审计必须保留「谁说的」。
SpeakerMem-R1 怎么解
每条 entry 同时存 speaker_id（来源）与 content（主体）+ links 关联两个说话人；READ_CROSS 带访问控制。
适用领域： 客服 / CRM · 合规审计 · 法律取证 · 多 agent 溯源
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
13 / 29

## Slide 14
核心能力示例 3 / 6 · 同类实体不合并
大群组里，同类实体不能错并
场景：医疗多学科会诊 / 在线教育（一师多生）
张
张医生：我这位患者血糖偏高
李
李医生：我接的是术后感染
王
王医生：我的患者心率不齐
Q 李医生的患者什么情况？ → 术后感染
难点 · 现有系统为何失败
多人都在谈「我的患者 / 我的症状」，同类实体极易被合并成一团；规模越大越糊。EverMemBench 上 Oracle 多跳归因仅约 26%。
SpeakerMem-R1 怎么解
唯一 s_owner + per-speaker 分层，从结构上禁止跨人 merge；worst-speaker bonus 不放过最难归属的人。
适用领域： 医疗会诊 · 在线教育 · 多用户助手 · 大型社群
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
14 / 29

## Slide 15
核心能力示例 4 / 6 · 冲突信念按人分
各持己见，按人记住不同立场
场景：决策 / 评审会议、multi-agent 辩论
A
Alice：这版我主张上 PyTorch
B
Bob：我坚持 JAX，编译更快
C
Carol：我都行，听大家的
Q Bob 倾向哪个？ → JAX
Q 谁主张 PyTorch？ → Alice
难点 · 现有系统为何失败
同一议题各人观点冲突，现有系统常取「最后一条」或合并成单一结论，丢掉「谁持什么立场」。决策复盘 / 多 agent 协作必须保留分歧。
SpeakerMem-R1 怎么解
per-speaker 各记一份信念，UPDATE 不覆盖他人；检索时按 speaker 返回各自立场。
适用领域： 决策会议 · 评审 / 投票 · multi-agent · 舆情 / 民调
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
15 / 29

## Slide 16
核心能力示例 5 / 6 · per-speaker 时序
每个人的状态，各有时间线
场景：长期陪伴 / 心理咨询、销售 CRM、健康随访
A
Alice：（第 3 天）我在 A 公司做后端
A
Alice：（第 20 天）跳槽去 B 公司了，转做算法
Q Alice 现在在哪？ → B 公司做算法
Q 她之前呢？ → A 公司后端
难点 · 现有系统为何失败
每个说话人的事实独立演化。现有系统 UPDATE 多是 destructive 覆盖，丢掉历史；问「现在 / 之前」答不全。
SpeakerMem-R1 怎么解
per_speaker_episodic 时间索引层 + 非破坏性 UPDATE + PROMOTE（反复出现 → 核心），保留可追溯演化。
适用领域： 陪伴 / 心理咨询 · 销售 CRM · 健康随访 · 长期个人助理
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
16 / 29

## Slide 17
核心能力示例 6 / 6 · 群体 vs 个体 + 隐私
分清「群里共识」与「个人偏好」，并按人保密
场景：社交 / companion、企业合规、医疗隐私
群
群：项目统一用 Slack 沟通（共识）
A
Alice：（私下·不含 Carol）我更习惯飞书；在看新机会，别让 Carol 知道
Q 项目用什么工具？ → Slack（群规范）
Q Carol 问 Alice 近况？ → 不泄漏跳槽
难点 · 现有系统为何失败
群体级 ≠ 个体级，易混；且回答要看「谁在问」。现有系统既会把群规范当个人偏好，也会无差别泄漏隐私。
SpeakerMem-R1 怎么解
group_insight（群规范）与 per_speaker_core（个体）分层 + audience_set 访问控制 + R_leak 泄漏惩罚。
适用领域： 社交 / companion · 企业合规(GDPR) · 医疗隐私 · 多租户助手
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
17 / 29

## Slide 18
方法 SpeakerMem-R1 · 核心创新
三大技术贡献：奖励 · 信用分配 · 记忆结构
①
SpeakerLevenshtein 奖励
per-speaker 分桶的稠密奖励，区分「归因错误」与「事实错误」，并设 worst-speaker bonus 防止忽略最难说话人。
扩展自 DeltaMem 的 flat Levenshtein
②
Speaker-Conditioned LoGo-GRPO
local rerollout 按 active speaker set 分层，保证组内比较「相同说话人分布」，奖励才可比。
扩展自 Memory-R2 的 LoGo
③
5 层 Speaker-Indexed Memory
per-speaker（core / episodic / profile）+ group（interaction / insight），直接对应 5 类失败模式。
扩展自 平铺 fact store → 层次化
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
18 / 29

## Slide 19
方法展开 ① · 奖励
SpeakerLevenshtein：按说话人分桶的稠密奖励
总状态奖励 R_state
R_state = avg_s(LevF1_s) + μ·min_s(LevF1_s) + R_leak
avg_s(LevF1_s)
按说话人均值：每个说话人单独算 Levenshtein F1
μ·min_s(LevF1_s)
worst-speaker bonus：防止在最难说话人上「摆烂」
R_leak
跨说话人泄漏惩罚：Alice 的事进 Bob 桶则扣分
LevF1_s：在嵌入余弦相似度上做 optimal transport（Hungarian）匹配 + 阈值 τ + 词面保真度（沿用 DeltaMem）。
为什么 per-speaker 不是 trivial（朴素拼接会失败）
1
归属-内容混淆
全局 Levenshtein 对「事实错」（Alice→Google 而非 ByteDance）与「归属错」（Alice 的事进 Bob 桶）施加相同惩罚 —— agent 学不会该先修哪个。
2
说话人不均衡
跨说话人平均 → 在 K−1 个简单说话人成功、却忽略最难的那个。worst-speaker bonus 显式纠正这一退化。
数据支撑：GroupMemBench 上归属错误是主要失败模式 —— 知识更新类 27.1%、术语歧义类 37.7%。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
19 / 29

## Slide 20
方法展开 ② · 信用分配
SC-LoGo-GRPO：公平比较是逻辑必然，非便利
为什么说话人条件化是逻辑必然：Memory-R2 的 LoGo 只保证「相同起始记忆状态」；多方还要求「相同 active speaker set」—— 因为「只有 Alice 发言的一轮」与「Alice、Bob 互相谈论的一轮」记忆操作策略本质不同。没有它，组内比较与全局比较一样不公平。
① 说话人条件化 local rerollout
G 个 local rollout 共享同一中间记忆状态 M_m，并且共享同一 active speaker set —— 保证相同语境内的公平比较。
T_local = {r_1,…,r_G} from (M_m, 后续轮次, speakers)
② 按说话人自适应信用（借 CoMAM）
用「每个说话人 local reward 与 global reward 的对齐度」算信用权重：贡献越大的说话人，获得越多梯度信号。
α_s = normalize( Spearman( R_local_s , R_global ) )
联合目标 L_total = L_global + λ·L_local + β·L_KL （KL 正则项防止 Echo Trap）
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
20 / 29

## Slide 21
方法展开 ③ · 记忆结构 & 总奖励
5 层记忆精准对应 5 类失败模式 + 完整奖励
记忆层 | 作用域 · 内容 | 对应失败模式
M_core^s | 单说话人 · 持久事实 | 单流混淆
M_episodic^s | 单说话人 · 时间情节 | 时序状态覆盖
M_profile^s | 单说话人 · 风格偏好 | 实体合并（唯一 owner）
M_interact | 群组 · 跨说话人关系 | 跨人格知识鸿沟
M_insight | 群组 · 高层元知识 | 规范-个体混淆
每条目 =（s_owner, content, 受众集合 A_e, 层 l_e, 轮次 t_e），受众集合即显式访问控制。
完整奖励函数
0.5 · R_task
outcome：答案 token-level F1
0.8 · R_state
稠密过程（主导）：SpeakerLevenshtein
0.3 · R_attr
说话人归属准确率
0.2 · R_aud
受众适配得分
0.1·R_compr + 0.1·R_RIF
结构：压缩率 + 遗忘恰当性
R_state 权重 0.8 主导：DeltaMem 实证 —— 稠密过程奖励比 outcome 更快收敛。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
21 / 29

## Slide 22
方法 SpeakerMem-R1 · 训练流程
三阶段：SFT 热启动 → Joint RL → 端到端
Stage 1
SFT 热启动
role-masked SFT（借用 MuPaS），用合成数据热启动。
通过标准：speaker attribution F1 > 50%
Stage 2
Joint RL
SpeakerMem-GRPO，二维课程逐步加难。
课程：说话人 K=3→5→8 × session 8→16→32
Stage 3
端到端联合
Construction + Retrieval + Answer 联合优化。
三个子模块端到端协同，回填全部指标
写作优势：每个贡献都有对应的 dyadic 前置工作可对比，差异清晰 —— 利于回应「这不就是加个 speaker_id 吗」的质疑。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
22 / 29

## Slide 23
方法展开 · 训练循环
一条数据在 RL 里怎么走一遍（Stage 2）
1
一条对话 → policy 逐轮处理 = 一条完整轨迹；采样 G=4 条
2
每条轨迹用完整奖励 R 打分 → 4 个分数
3
group-relative：高于这组均值 → 正 advantage，低于 → 负
4
GRPO：抬高高分轨迹里的记忆动作概率，压低低分的
5
SC-LoGo 局部分支：中段固定「相同记忆 + 相同在场说话人」再分叉比较
6
L_total = L_global + λ·L_local + β·KL → 更新这一个模型
奖励 = 打分老师
R = 0.5·R_task + 0.8·R_state
+ 0.3·R_attr + 0.2·R_aud …
R_state（主导）
逐轮、按说话人分桶的稠密反馈
R_task
episode 末的结果反馈
标准答案
全部来自合成数据的标注
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
23 / 29

## Slide 24
已完成产出清单 · Deliverables
代码 6 模块 + 论文 7 章（实验数字待填）
代码框架 · 6 模块
dry-run / mock 通过
speaker_levenshtein.py
SpeakerLevenshtein 奖励函数
speaker_aware_memory.py
5 层记忆数据结构
synthetic_data_pipeline.py
合成数据 pipeline（接 GPT-4）
memory_agent.py
3 阶段 Agent
grpo_trainer.py
SC-LoGo-GRPO 训练循环
evaluation.py
三个多方 benchmark 评测接口
论文草稿 · 7 章成稿
Abstract + Introduction
Related Work（含 R²-Mem 更新）
Method（§3.1–3.8，含完整公式）
Experiments（9 baseline · 7 消融 · 3 case 框架）
Conclusion ＋ Appendix（§A–E）
AAAI 写作指南 ＋ 31 条 BibTeX
尚缺：所有模块均未真实训练，所有实验数字为占位符 —— 这是距「Highlight」的唯一差距。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
24 / 29

## Slide 25
当前自评 · 距 Highlight 的差距全在实验
Soundness 是唯一硬伤，差实验数字
Highlight 线 ≈ 8
Novelty
9 / 10
零篇先行者
Significance
8.5 / 10
三 benchmark 证明系统性失败
Soundness
6.5 / 10
实验全未做 — 唯一硬伤
Clarity
8.5 / 10
概念统一 speaker-grounded
综合评估 · V9
7.75
区间 7.4–7.75 ·「强提交」级
Novelty / Significance / Clarity 三项已达标
Soundness 6–7：实验全未做
补上实验即可整体迈过 Highlight 线
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
25 / 29

## Slide 26
关键风险与应对 · Risks
已为每个风险准备退路
RL 训练不收敛
概率 中
退路：只做 SFT + 轻量 RL，或转「benchmark 分析型」论文（仍可发 AAAI）。
合成训练数据质量不足
概率 中
多源校验 + 人工抽检；必要时人工标注一小批种子数据兜底。
竞争者 7 月前抢发
概率 低 ~10%
一旦有初步结果立即 arXiv preprint 占坑。
时间窗口紧（约 7 周）
概率 高
取决于时间线决策（见下一页路线图与待定问题）。
算力 / 经费不到位
概率 待定
取决于实验室资源，待导师确认（约 4×A100 / ~$1,100）。
整体姿态：每条风险都有可执行退路，最大不确定性集中在「时间线 + 算力」两项 —— 正是需导师拍板处。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
26 / 29

## Slide 27
下一步规划 · 三阶段路线图
若冲刺 AAAI 2027：约 7 周窗口
Phase 1
即刻 – 6月中旬
实验准备
GPT-4 合成 200 条训练数据（~$50–100）
下载 benchmark，跑通 BM25 / Mem0 baseline
Qwen-7B/8B 完成 Stage 1 SFT
Phase 2
6月中旬-七月初
核心实验（~4×A100 / ~$1,100）
Joint RL → 端到端训练
三个多方 benchmark 主实验 + LoCoMo
Top-3 必做消融
Phase 3
七月中旬
写作投稿
回填全部实验数字
arXiv preprint 占坑
投稿 AAAI 2027
截止：Abstract 7/21 ｜ Full Paper 7/28 ｜ 代码附录 7/31（距今约 50 天）。 ⚠ CFP 年份需官方核实 —— 直接决定是否冲刺。
SpeakerMem-R1 · 研究进度汇报 · 2026-06-02
27 / 29

## Slide 28
最需要导师拍板 · Decisions
7 个核心问题，请导师定调
1
时间线取舍 ★
全力冲刺 AAAI 2027（风险高）vs 瞄准稍晚会议把实验做扎实？
2
算力与经费 ★
4×A100 + ~$1,100 训练 + ~$50–100 API，实验室可提供并排得上队？
3
训练数据策略 ★
纯合成能否支撑 RL 收敛？是否人工标注种子兜底？有无合作组真实数据？
4
基座模型
Qwen2.5-7B-Instruct vs Qwen3-8B（对齐 DeltaMem 便于公平比较）？
5
备选 / 降级方案
若 RL 不收敛：SFT-only + 轻量 RL，还是转「分析型」论文？
6
preprint 占坑
是否同意一旦有初步结果即发 arXiv preprint？
7
是否拆第二篇
SpeakerLevenshtein 独立成 short paper（EMNLP/ACL）并行推进？
★ = 最高优先（直接决定项目能否冲刺）
28 / 29

## Slide 29
一句话总结
纸面准备已就位 —— novelty 零篇先行、7 章论文、6 模块代码；
唯一缺口是实验。请导师就 时间线 / 算力 / 数据 三件事定调。
方法规格书
SpeakerMem-R1-v2-方法spec.md
论文草稿 ×7
论文草稿-*.md ＋ .bib
35 篇详解
各论文 详解.md
数据 / 实验方案
数据合成Pipeline · 50天冲刺指南
核心代码 ×6
核心代码实现/
感谢，期待您的指点
SpeakerMem-R1 · 2026-06-02